
ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.01.2019 года 

	НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ
	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	ИСПОЛНЕНО НА 01.10.2018 (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
	ИСПОЛНЕНО ЗА ПОСЛЕДНИЙ КВАРТАЛ 2018ГОДА
	НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОСТАТОК МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА (РУБЛЕЙ)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой 

	200(труба12м)
	200(труба12м)
	171 926,00
	137 540,00
	34 386,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171 000,00
	137 540,00
	33 460,00
	0,00

	пос. Красная Заря  – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)

	1 
	1
	171926,00
	137 540,00
	34 386,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171 925,33
	137 540,00
	34 385,33
	0,00

	дер. Невский Парклесхоз – благоустройство территории(установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, 
цветники)

	1
	1
	171 926,00
	137 540,00
	34 386,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171 443,00
	137 540,00
	33 903
	0,00

	дер. Островки –  ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой 

	200(труба12м)
	200(труба12м)
	171 926,00
	137 540,00
	34 386,00
	165000,00
	137540,00
	27460,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобенного покрытия 

	300м
	300м
	171 926,00
	137 540,00
	34 386,00
	0,00
	0,00
	0,00
	171 000,00
	137 540,00
	33 460,00
	0,00

	Итого
	
	
	859 630,00
	687 700,00
	171930,00
	165000,00
	137540,00
	27 460,00
	685 368,00
	550 160,00
	135 208,33,00
	0,00






	 Глава администрации  поселения: ____________        Купина И.В.
                                                                 (подпись)   (фамилия, инициалы)


Руководитель Финансового органа:      ______________               Седых Л. В. 
                                                                      (подпись)    (фамилия, инициалы)




Исполнитель:                 Анацкая Т. В. 
Тел: (881370) 77-949    (фамилия, инициалы)
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Приложение № 1 
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2019 года

[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
"Свердловское городское поселение"
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Свердловское городское поселение"
"Развитие части территории  муниципального образования Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018г.
	

	1.
	дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой
	
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено 06.07.2018г.

	1.2.
	Выполнение работ по очистке и ремонту  дренажных канав с устройством труб под дорогой
	Июль-ноябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Ремонт и очистка дренажных канав дер. Новосаратовка
	исполнено

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи работ заказчику подрядчиком
	Исполнено 29.11.2018г.

	2.
	пос. Красная Заря  – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники) 
	
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Октябрь-ноябрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено 28.11.2018г.

	2.2.
	Выполнение работ по благоустройству территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)  
	Ноябрь-декабрь 2018г.
	Подрядная организация
	[bookmark: _GoBack]Благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)   
	исполнено

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Декабрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники и работ по установке  заказчику подрядчиком
	Исполнено 11.12.2018г.

	3.
	дер. Невский Парклесхоз – благоустройству территории (установка малых архитектурных форм : скамьи, урны, цветники)  
	
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Август-сентябрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено 21.09.2018г.

	3.2.
	Выполнение работ по благоустройству территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)   
	Сентябрь-октябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Благоустройство территории
(установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)    
	исполнено

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Декабрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи малых архитектурных форм : скамьи, урны, цветники и работ по установке  заказчику подрядчиком
	Исполнено 18.12.2018г.

	4.
	дер. Островки –  ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой
	
	
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено 06.07.2018г.

	4.2.
	Выполнение работ по очистке и ремонту  дренажных канав с устройством труб под дорогой
	Июль-ноябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой 
	исполнено

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль-ноябрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи работ заказчику подрядчиком
	Исполнено 18.07.2018г.

	5.
	дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобетонного покрытия
	
	
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	
Исполнено 06.07.2018г.

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту  дороги без асфальтобетонного покрытия 
	Июль-ноябрь 2018г
	Подрядная организация
	Ремонт дороги без асфальтобетонного покрытия 
	исполнено

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль-ноябрь 2018г
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Акт приема-передачи работ заказчику подрядчиком
	Исполнено
29.11.2018г.


	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 

	
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ: 
1.Дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой

	Ноябрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Дер. Новосаратовка – ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой





 Пос. Красная Заря  – благоустройство территории 
(установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)    

Дер. Невский Парклесхоз – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)    


 Дер. Островки –  ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой





 Дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобетонного покрытия
	№ЗК-15/18 МП
 от 06.07.2018г.








 №ЗК-25/18МП 
от 28.11.2018г.






№ЗК-21/18МП 
от 21.09.2018г.








№ЗК-13/18МП 
от 06.07.2018г.








№ЗК-14/18МП
от 06.07.2018г.

	
	2. Пос. Красная Заря  – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)    
	Декабрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	
	3. Дер. Невский парклесхоз – благоустройство территории (установка малых архитектурных форм: скамьи, урны, цветники)    
	Декабрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	
	4. Дер. Островки –  ремонт и очистка дренажных канав с устройством труб под дорогой;

	Июль 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	
	5. Дер. Кузьминки – ремонт дороги без асфальтобетонного покрытия
	Ноябрь 2018г.
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением

	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на  01.04.2018г.,
01.07.2018г.,
01.10.2018г.,
01.01.2018 г.
подготовлены

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством

	




	Администрация МО "Свердловское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
	
	Не требуется дополнительное соглашение




   Глава администрации

    ___________ /И. В. Купина/
