Приложение № 1 

к решению совета депутатов муниципального образования «Свердловское городское поселение»

от 24.05.2011 г.    № 26
ПОЛОЖЕНИЕ

о  порядке осуществления подрядных работ по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов для муниципальных нужд и их финансирования за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Свердловское  городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

I. Основные положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления подрядных работ по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов для муниципальных нужд муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - стройки и объекты), порядок их финансирования за счет муниципальных капитальных вложений (за исключением бюджетных кредитов), предусмотренных в муниципальном бюджете на очередной финансовый год на реализацию муниципальной адресной инвестиционной программы, а также функции и полномочия муниципального заказчика и заказчика-застройщика.

II. Порядок формирования муниципального заказа

1. Муниципальная адресная инвестиционная программа, определяющая объемы расходов на муниципальные капитальные вложения, финансирование муниципальных целевых программ (подпрограмм), ведомственных целевых программ (далее - программная часть), в том числе и в форме субсидий и субвенций, являющаяся составной частью муниципального бюджета на очередной финансовый год, а так же иные расходные статьи бюджета, предусматриваемые на реализацию исполнения полномочий органов местного самоуправления поселений и содержание органов местного самоуправления, а также расходы на решение отдельных важнейших социально-экономических вопросов, не включенных в эти программы (подпрограммы), осуществляемые на основании предложений, одобренных советом депутатов МО «Свердловское городское поселение» либо администрацией муниципального образования (далее - непрограммная часть), в совокупности составляют муниципальный заказ МО «Свердловское городское поселение».

2. Муниципальными заказчиками строек и объектов, включенных в муниципальный заказ (далее - муниципальные заказчики), в отношении строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также строек и объектов, находящихся в собственности немуниципальных  коммерческих организаций является – администрация МО «Свердловское городское поселение», а также наиболее значимые бюджетные учреждения, культуры и средств массовой информации;

3. Заказчиком-застройщиком по стройкам и объектам, включенным в муниципальный заказ (далее - заказчик-застройщик), является - муниципальное учреждение «Единая служба заказчика муниципального образования «Свердловское городское поселение», 

4. Заказчик-застройщик не имеет права использовать на свое содержание средства муниципального бюджета, предоставленные на капитальные вложения.

III. Порядок финансирования

строек и объектов, включенных в муниципальный заказ

1. Выделение ассигнований главному распорядителю средств муниципального бюджета для финансирования строек и объектов, включенных в муниципальный заказ, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью муниципального бюджета, лимитами бюджетных 
обязательств по муниципальным капитальным вложениям на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части муниципального бюджета, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Исполнение бюджетных обязательств по стройкам и объектам, включенным в муниципальный заказ, осуществляется с учетом объемов фактически выполненных работ и затрат и в соответствии с технологической структурой капитальных вложений. При этом муниципальный  заказчик контролирует выполнение обязательств, принятых другими инвесторами, участие которых предусматривается договором долевого финансирования.
3.  Порядок финансирования подрядных работ по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов включенных в муниципальный заказ устанавливается распоряжением главы администрации МО «Свердловское городское поселение».
4. Муниципальные заказчики и заказчик-застройщик представляют ежемесячно в установленном порядке в администрацию МО «Свердловское городское поселение» отчет о ходе выполнения работ (услуг) на стройках и объектах, включенных в муниципальный заказ, по формам, утвержденным сектором экономики и финансов администрации муниципального образования.

5. Муниципальные заказчики и заказчики-застройщики в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных организаций, ведут бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств муниципального бюджета.
6. В случае ликвидации или реорганизации заказчика-застройщика муниципальный  заказчик сообщает об этом и о состоянии не завершенных строительством объектов в территориальные органы Федерального казначейства.

7. В случае возбуждения дела о банкротстве в отношении подрядной организации, которой был предоставлен аванс, муниципальный заказчик или заказчик-застройщик принимают меры для представления в деле о банкротстве требований муниципального образования по денежным обязательствам.

8. Изменение в связи с инфляцией объема финансирования муниципальных  капитальных вложений, направляемых на оплату выполненных работ (услуг) и произведенных затрат, в течение финансового года не производится.

9. Контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета, выделенных на муниципальные капитальные вложения, осуществляется администрацией муниципального образования в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации. По требованию указанного органа заказчик-застройщик предъявляет:

а) сводные сметные расчеты стоимости строительства;

б) документы об утверждении проектной документации;

в) копию лицензии на осуществление отдельных видов деятельности в области строительства, если наличие такой лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным;

г) справки о направлении собственных, заемных и других средств на финансирование строек и объектов (при долевом финансировании);

д) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году, титульные списки переходящих строек и объектов на очередной финансовый год;

е) документы по учету выполненных работ (услуг) и понесенных затрат в капитальном строительстве по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;

ж) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Муниципальные заказчики и заказчик-застройщик в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств муниципального бюджета, а также за несвоевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах) и о затратах.

IV. Отдельные функции и полномочия

муниципального заказчика

1. Муниципальный  заказчик:

а) несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов в отношении включенных в муниципальный заказ строек и объектов, находящихся в собственности негосударственных  
коммерческих организаций, в пределах средств муниципального бюджета, выделенных на их финансирование;

б) организует получение сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по включенным в муниципальный заказ стройкам и объектам и утверждение этой документации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) обеспечивает размещение на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации заказов на выполнение работ (услуг) на стройках и объектах, включенных в муниципальный заказ;

г) заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный  контракт (договор) с генеральным подрядчиком на выполнение подрядных работ для муниципальных  нужд по стройкам и объектам, включенным в муниципальный заказ, и с поставщиком (изготовителем) оборудования - на поставку оборудования, не входящего в сметы строек;

д) обеспечивает представление главному распорядителю средств муниципального бюджета и в территориальные органы Федерального казначейства документов по включенным в муниципальный заказ стройкам и объектам, необходимых для финансирования выполненных работ (услуг), а также произведенных затрат;

е) обеспечивает финансирование строек и объектов, включенных в муниципальный заказ на основании муниципальных  контрактов (договоров), в пределах доведенных главным распорядителем средств муниципального бюджета лимитов бюджетных обязательств по муниципальным капитальным вложениям и с учетом объема выполненных работ (услуг);

ж) обеспечивает осуществление строительного контроля на стройках и объектах, включенных в муниципальный заказ;

з) организует получение (получает) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2. Сметы расходов на содержание заказчика застройщика, образованного в форме муниципального учреждения, а также на оплату услуг указанной организации утверждаются решением совета депутатов муниципального образования. 

3. Муниципальный  заказчик вправе передать заказчику-застройщику выполнение следующих функций:

а) хранение положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по стройкам и объектам, включенным в муниципальный заказ, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также документов об утверждении предпроектной и проектной документации;

б) организация проведения конкурса на выполнение работ (услуг) по реконструкции, капитальному ремонту и строительству объектов муниципальной собственности, включенных в муниципальный заказ, в том числе разработку конкурсной документации и определение цены на оборудование и работы (услуги), предлагаемые участникам конкурса;

в) осуществление в установленном порядке строительного контроля, а также организация проведения конкурса с целью выбора организации для оказания услуг по осуществлению строительного контроля на стройках и объектах, включенных в муниципальный заказ;

г) заключение в дополнение к государственным контрактам (договорам) соглашений (договоров) о проведении работ (оказании услуг) в пределах выделенных для соответствующей стройки или объекта муниципальных  капитальных вложений на текущий финансовый год;

д) оказание подрядчику содействия в выполнении работ (услуг) в объемах и в порядке, предусмотренных договорами подряда;

е) ведение бухгалтерского и статистического учета, составление и представление в установленном порядке отчетности и несение ответственности за ее достоверность;

ж) проверка обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты;

з) учет и контроль расходования в соответствии с технологической структурой капитальных вложений;

и) своевременное предъявление подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.
V. Отдельные функции

и полномочия заказчика-застройщика

1. Заказчик-застройщик осуществляет:

а) выполнение функций, переданных ему государственным заказчиком;

б) выдачу технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ;

в) контроль за сроками разработки проектной документации, ее приемку, хранение и передачу генеральному подрядчику;

г) выбор площадки для строительства, получение разрешения на строительство и передачу генеральному подрядчику решений об отводе земельных участков под строительство и разрешений на строительство;

д) обеспечение строек и объектов оборудованием, материалами, поставка которых возложена на заказчика-застройщика, их приемку, учет, хранение, своевременную передачу подрядным организациям, недопущение образования избыточного накопления запасов материальных ценностей;

е) урегулирование разногласий, возникающих при реализации инвестиционного проекта;

ж) контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета, выделенных на муниципальные капитальные вложения;

з) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Заказчик-застройщик в соответствии с возложенными на него функциями и в пределах средств, переданных государственным заказчиком в виде муниципальных  капитальных вложений, обеспечивает организацию работ на стройках и объектах и осуществляет управление указанными работами.

3. Заказчик-застройщик представляет муниципальному заказчику:

а) предложения по объемам ассигнований из муниципального бюджета для финансирования строек и объектов, включенных в муниципальный заказ;

б) копию свидетельства о государственной регистрации предприятия (организации) - заказчика-застройщика;

в) положительное сводное заключение государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по стройкам и объектам, включенным в муниципальный заказ, подготовленное в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) документы об утверждении предпроектной и проектной документации;

д) титульные списки вновь начинаемых строек и объектов в очередном финансовом году, титульные списки переходящих строек и объектов на очередной финансовый год;

е) договоры строительного подряда, заключенные с другими участниками строительства (при необходимости);

ж) копию соглашения (договора) с банками или другими организациями, предоставляющими заемные средства для осуществления строек и объектов, включенных в муниципальный заказ (при необходимости);

з) копию бухгалтерского баланса за истекший год;

и) справки о стоимости выполненных работ (услуг) и произведенных затратах, акты приемки выполненных работ (услуг) и другую первичную документацию по учету работ в капитальном строительстве по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;

к) бухгалтерскую и статистическую отчетность об использовании финансовых ресурсов, а также оперативную информацию о ходе выполнения работ на стройках и объектах, включенных в муниципальный заказ;

л) документы по законченным строительством объектам, необходимые для государственной приемочной комиссии;

м) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заказчик-застройщик предъявляет государственной приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты, участвует в работе этой комиссии. Заказчик-застройщик в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих функций.

