Приложение № 1

                 к решению совета депутатов 

                            от 08.08.2011 г. № 40                                                                                                                                                 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ЦЕЛЕВАЯ    ПРОГРАММА (ДОЛГОСРОЧНАЯ)
«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и

бюджетной сфере МО «Свердловское городское поселение» 
на 2011-2013 гг.»
ПАСПОРТ
       ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ        МО «СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
НА 2011-2013 гг.»
	Наименование Программы
	Муниципальная целевая Программа (долгосрочная) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной сфере МО «Свердловское городское поселение» на 2011-2013 г.г.» (далее – Программа)   

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указ Президента РФ от 28.04.1997 года № 425 «О реформе жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

	Заказчик Программы
	Администрация МО «Свердловское городское поселение», 188682, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Свердлова, мкр.1, д.1, глава администрации Соколов Сергей Владимирович, т. 77-490

	Основной разработчик Программы
	Администрации МО «Свердловское городское поселение», 188682, ЛО, Всеволожский р-н, п.им.Свердлова, мкр.1, д.1

	Руководитель Программы
	 Глава администрации «Свердловское городское поселение» Соколов Сергей Владимирович

	Основные цели Программы
	Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО «Свердловское городское поселение »;

Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	Основные задачи Программы
	Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве и на объектах социальной сферы, оснастка объектов системами учета и контроля потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и электрической энергии, устранение непроизводственных потерь, повышение заинтересованности населения в проведении мероприятий по энергосбережению энергетических ресурсов

	Сроки реализации Программы
	2011-2013 г.г.

	Исполнители Программы
	Отделы и структурные подразделения администрации МО «Свердловское городское поселение», хозяйствующие субъекты, в том числе застройщики, организации, осуществляющие снабжение энергетическими ресурсами жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории муниципального образования, лица, ответственные за содержание многоквартирного дома

	Объем и источники финансирования
	Общий объем финансирования – 36 460,0 тыс. руб.

В том числе:

Средства предприятий ЭК и ЖКХ – 100,0 тыс. руб.

2012 год:  местный бюджет 9692,9тыс. руб.

областной бюджет (по согласованию) – 5 000,0 тыс. руб.

инвестиционные средства – 4 050,0 тыс. руб.

Средства предприятий ЭК и ЖКХ – 400,0 тыс. руб.

2013 год: 17 310,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 4 860,0 тыс. руб.

областной бюджет (по согласованию) – 10 000,0 тыс. руб.

Средства предприятий ЭК и ЖКХ – 400,0 тыс. руб. 

Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному включению в бюджет МО «Свердловское городское поселение» 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Получение экономии в объеме по теплоснабжению до 15%, по водоснабжению до 15% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2009 году, путем внедрения энергоэффективных технологий и видов оборудования, осуществления мероприятий по приборному учету, контролю и рациональному регулированию расхода энергетических ресурсов;

Снижение бюджетных затрат и роста цен на энергетические ресурсы, улучшение социальных и бытовых условий населения, удовлетворение спроса на энергетические ресурсы.



	Контроль исполнения Программы
	Контроль исполнения Программы осуществляет Глава администрации МО  «Свердловское городское поселение » Соколов Сергей Владимирович


1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящая Программа разработана во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указа Президента РФ от 28.04.1997 года  № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства экономического развития от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Негативные тенденции в экономике России, связанные с неэффективностью энергопотребления, наиболее убедительно отражаются на энергоемкости промышленного продукта, с 1990 года этот показатель вырос на 50 процентов.
Доля продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в стране составляет третью часть от общего объема промышленной продукции, а доля инвестиций в этот комплекс составляет почти 30% от суммарных инвестиций. Основными причинами увеличения энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) являются: снижение объемов производства с одновременным увеличением непроизводительных затрат, изменение структуры энергопотребления в сторону увеличения потребления в социальной сфере и связанное с этим увеличение потерь топливно-энергетических ресурсов.
      В связи с быстрым ростом цен на энергоносители и одновременным ростом дефицитности энергетических ресурсов, проблема энергосбережения и повышения эффективности использования топлива и энергии приобрела острый характер. При сложившихся схемах энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления и контроль расхода энергетических ресурсов.
Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов. Ежегодная потребность в расходах на ЖКХ колеблется от 55% до 70% местного бюджета.
Переход к рыночной экономике ведет к прекращению государственного дотирования организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и потребителей их продукции, что обуславливает необходимость приведения тарифов на энергетическую продукцию в соответствии с фактическими затратами на ее производство.
Возникла объективная необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, газа. По экспертным оценкам потери в тепловых сетях доходят до 25% отпущенной энергии.
Кроме того, в основном конструкции отопительных установок жилых зданий существующей застройки не позволяют регулировать теплоотдачу отопительных приборов. Значительные перерасходы воды на горячее и холодное водоснабжение также можно связать с отсутствием приборов учета. Этому способствуют и существующие до настоящего времени способы расчета с потребителями за холодную и горячую воду - на основании нормативов. Отсутствие приборов учета потребления электро- и тепловой энергии, горячей и холодной воды лишает потребителей стимулов к экономии ресурсов.

Пояснительная записка. 

Свердловское городское поселение находится во Всеволожском районе Ленинградской области и входит в состав Всеволожского муниципального района. Общая площадь земель входящих в состав муниципального образования 
« Свердловское городское поселение» составляет 11 547 кв.м. Численность населения муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 01 января 2011 года составила 10557 тысяч человек.
Населенные пункты:  д. Большие пороги, г.п. имени Свердлова, п. Красная Заря, д. Кузьминка, д. Маслово, д. Невский парклесхоз, д. Новосаратовка, д. Оранжерейка, д. Островки, п. Рабочий.

Из населенных пунктов МО «Свердловское городское поселение» широкой публике больше известны Невский лесопарк и Островки. Невский лесопарк расположен в излучине на высоком правом берегу Невы, перед тем как ее русло делает изгиб, площадь 600 га. В ХVIII веке здесь было загородное имение, с 1820 года дача Богословка. Усадебный дом стоял на берегу запруженной реки Черной (правый приток Невы). В парке  было много живописных островков, пригорков, мостиков. На берегу Невы располагалась терраса с гротом и мраморными бюстами. От него  сохранились подсобные строения, плотина и мостики через речку. Во время Великой Отечественной войны это был укрепрайон. Здесь на Неве стояли эскадренные миноносцы «Строгий» и «Стройный», обстреливающие вражеские позиции.

Островки – село на правом берегу реки Невы напротив города Отрадное. Впервые упоминается в 1500 году. Здесь в русле Невы есть много живописных островов, частью искусственных, заросших елями и пихтами. На холме среди густого парка на обрывистом выступе оврага одного из островов в ХVIII веке располагался белый дворец, похожий на замок, который был разрушен во время Великой Отечественной войны. На  берегу Невы в  ХVIII веке стояла трехэтажная шелковая фабрика. В 1875 году в Островках здесь жил композитор Н.А Римский-Корсаков. На самом большом острове расположен рыборазводный завод, основанный в 1922 году.

Сегодня поселение имеет серьезный сельскохозяйственный потенциал, ЗАО «Племзавод «Приневское» - одно из образцовых предприятий в масштабах страны. На чаеразвесочной фабрике «Невские пороги» - одной из крупнейших в стране по объемам производства – выпускаются хорошо известные всем сорта чая и кофе. Широко представлены и предприятия строительной индустрии – заводы «Эталон», «ЛенСпецСМУ» и «Невский керамический завод» Серьезным толчком в развитии территории стало строительство КАД. В настоящее время проектируется целый ряд крупных логистических комплексов и объектов придорожного сервиса. 
В Свердловском городском поселении  расположены следующие предприятия:

· МУ здравоохранения «Краснозвездинская городская больница»

· ООО «Трейд плюс» - иготовление паллетов

· Всеволожский Дом-интернат для престарелых

· ДК «Нева»

· МДОУ «Детский сад комбинированного вида №34

· МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2

· МОУ «Средняя общеобразовательная школа№1

· Местная религиозная организация «Православный приход Святителя Николая Чудотворца»

· ЗАО «Эталон» -производство кирпича

· ООО «Невские пороги» - чайная фабрика

· ООО «Куби»-литейное производство

· ООО «Сириус»

· ООО «Стандарт»
Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы Свердловского городского поселения осуществляет ОАО «Водотеплоснаб».

Таблица 1.

	Теплоснабжение
	Ед.изм.
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	газ
	мазут
	уголь
	Дизельное 
	Эл\ен
	дрова

	1.Выработано теплоэнергии муниципальными котельными-всего
	Тыс\.Гкал
	Факт
	51426,77
	50
	0
	0
	1381,65
	
	0

	
	
	план
	51896,07
	50,7
	0
	0
	1215,26
	
	0

	2.Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего
	Тыс.\Г\кал
	факт
	44945,89
	43722
	
	
	1223,5
	
	

	
	
	план
	44 194
	43109
	
	
	1085,23
	
	

	В т.ч.муниципальный жилой фонд
	Тыс.Гкал
	факт
	38428,54
	37205
	
	
	1223,5
	
	

	
	
	план
	35172
	34087
	
	
	1085,23
	
	

	Организации финансируемые из местного бюджета
	Тыс.Гкал
	Факт
	3680,24
	3680,2
	
	
	
	
	

	
	
	План
	3237
	3237
	
	
	
	
	

	Организации финансируемые из областного бюджета
	Тыс.Гкал
	факт
	206,79
	206,79
	
	
	
	
	

	
	
	план
	177
	177
	
	
	
	
	

	3.Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении по выставленным счетам - всего
	Тыс.руб
	Факт
	73704,87
	71699
	
	
	2006,4
	
	

	
	
	План
	72471,87
	70693
	
	
	1779,25
	
	

	Вт.ч. муниципальный жилой фонд (по полному тарифу
	Тыс.руб
	Факт
	63017,3
	61011
	
	
	2006,4
	
	

	
	
	План
	57677,07
	55898
	
	
	1779,25
	
	

	Организации финансируемые из местного бюджета
	Тыс.руб
	Факт
	6035,1
	6035,1
	
	
	
	
	

	
	
	План
	5308,22
	5308,22
	
	
	
	
	

	4.Использовано топлива муниципальными котельными - всего
	Тыс.т усл топлива
	Факт
	7924,89
	7750,4
	
	
	174,54
	
	

	
	
	План
	7133,46
	7006
	
	
	127,48
	
	

	5.Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении-всего
	Тыс.руб
	факт
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	План
	
	
	
	
	
	
	

	6.Количество муниципальных котельных - всего
	Ед.
	Факт
	3
	2
	
	
	1
	
	

	
	
	план
	3
	2
	
	
	1
	
	

	7.Установленная мощность муниципальных котельных
	Гкал\час
	Факт
	23,692
	23,51
	
	
	0,182
	
	

	
	
	план
	23,692
	23,51
	
	
	0,182
	
	

	Протяженность муниципальных теплосетей.
	Км.
	факт
	10,311
	9,9514
	
	
	0,36
	
	

	
	
	план
	10,311
	9,9514
	
	
	0,36
	
	


Основные сведения о водоснабжении Свердловского городского поселения

Таблица 2.

	водоснабжение
	Ед.измерения
	факт

	Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2011г.
	Тыс.куб.м. в сутки
	17,3

	Поверхностные:
	
	

	1.насосная станция 1-го подъема
	Тыс.куб.м. в сутки
	17,3

	2.ВОС –п им. Свердлова,мкр.1
	Тыс.куб.м. в сутки
	3

	3. ВОС –п.им.Свердлова,мкр.2
	Тыс.куб.м. в сутки
	1,6

	Количество воды, отпущенной всем потребителям за год
	Млн.куб.м в год
	0,789982

	В т.ч по группам  потребителей:
	
	

	предприятия
	Млн.куб.м в год
	0,099435

	Бюджетная сфера
	Млн.куб.м в год
	0,025493

	население
	Млн.куб.м в год
	0,665054

	Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя ( в среднем за год (литр\сутки)
	
	

	Холодная
	Литр в сутки
	197

	Норма потребления холодной воды
	Литр в сутки
	180

	Горячая 
	Литр в сутки
	120

	Норма потребления горячей воды
	Литр в сутки
	120

	Протяженность водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2011г.
	км
	41,977

	В том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года
	км
	41,977


Основные сведения о канализации Свердловского городского поселения:

Таблица 3.

	Мощность очистных сооружений на конец года
	Тыс.куб.м. в сутки
	10,02

	В т.ч. биологической очистки
	Тыс.куб.м. в сутки
	10,02

	Механической очистки
	Тыс.куб.м. в сутки
	

	Наименование наиболее крупных сооружений с указанием мощности:
	
	

	Очистные сооружения  (КОС)
	Тыс.куб.м. в сутки
	10

	КОС Невский парклесхоз (нераб)
	Тыс.куб.м. в сутки
	0,2

	Фактический пропуск сточных вод
	Млн.куб.м в год
	0,748384

	В т.ч. через очистные сооружения
	Млн.куб.м в год
	0,748384

	Сброс недостаточно очищенных сточных вод
	Млн.куб.м в год
	

	Протяженность канализационных сетей по состоянию на 01.01.2011
	км
	34,035

	В том числе принятых в муниципальную собственность от ведомств с 1993 года
	км
	34,035


Тарифы на коммунальные ресурсы в МО «Свердловское городское поселение» отмечены в таблице №4.

Таблица №4

	Наименование 
	2008
	2010
	2011
	Отклонение тарифов в 2010 г. по отношению к  2008 г.
	Отклонение тарифов в 2011 г. по отношению к  2010 г.

	Электроэнергия, руб/кВт.ч.
	
	2,35
	2,59
	-
	1,10

	Тепловая энергия, руб./кв.м.
	17,08
	31,29
	35,09
	1,83
	1,13

	Холодное водоснабжение, руб./м3
	16,82
	30,56
	21,26
	1,8
	0,70

	Водоотведение, руб./м3 
	16,91
	33,21
	43,34
	1,9
	1,31


В МО «Свердловское городское поселение» имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. 

Как видно из таблицы 4 тариф на электроэнергию в 2011 году вырос по отношению к 2010 году на 1,10%. 

Тариф на тепловую энергию в 2010 году по отношению к 2008 году вырос на 1,83%, в 2011 году по отношению к 2008 наблюдается рост на 1.97%.

Тариф на холодное водоснабжение в 2010 году по отношению к 2008 году вырос на 1,8%, в 2011 году по отношению к 2008 тариф вырос на 1.86%.

Тариф на водоотведение в 2010 году по отношению к 2008 году вырос на 1,9 %, в 2011 году по отношению к 2008 тариф вырос на 2,56 %.
В МО «Свердловское городское поселение» в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО «Свердловское городское поселение», возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для МО «Свердловское городское поселение» топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

· росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

· росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

· снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита районного, регионального бюджетов и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО «Свердловское городское поселение». Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
-
ускоренный переход, организаций, осуществляющих поставки и продажу энергетических ресурсов и лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов на энергосберегающие технологии и принятие первоочередных мер по реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом существующих социально-экономических условий;

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности при производстве энергетических ресурсов и управлении многоквартирными домами.
В Программе рассматриваются направления для решения следующих основных задач в энергетическом комплексе:
-
создание нормативно-правовой базы, создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением;
· снижение затрат на выработку и передачу энергии, снижение потерь, совершенствование системы тарифов на тепловую энергию;
-
установка приборов учета и регулирования расхода энергетических ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере, где приборный учет позволит производить оплату услуг по фактическому их потреблению;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
- проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;


4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 3 года и направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального образования во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.1997 года № 425 "О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации", Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в два этапа (I этап - 2011 год - первая половина 2012 года; II этап - вторая половина 2012 года - 2013 год), сопряженных во времени с проводимой реформой жилищно-коммунального хозяйства.
На первом этапе предусматривается оснащение потребителей средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, установка приборов учета и регулирования расхода энергии в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере.
На втором этапе реализации Программы предусматривается внедрение принципиально новых малоэнергоемких технологий и энергоэффективных видов оборудования, технических средств и материалов, реконструкция котельных и инженерных сетей с заменой оборудования и технологий при производстве и передаче энергии.

В период реализации Программы Управление ЖКХ, строительства и энергетики уточняет с управляющим компаниями (лицами), ответственными за содержание многоквартирных домов объемы финансирования согласно приложению.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ             

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, в том числе:

· организационно-правовые мероприятия;

· формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

· информационное обеспечение энергосбережения;

· подготовку кадров в сфере энергосбережения.
Второй блок состоит из четырех подпрограмм:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.
Мероприятия в жилищно- коммунальной сфере.
       Оборудование домов приборами учета электро- и теплоэнергии, горячей и холодной воды, газа.
Ремонт и реконструкция жилых зданий с усилением теплоизоляции в целях снижения потерь тепловой энергии.
Осуществление сезонных и постоянных мероприятий по снижению потребления и непроизводительных потерь энергии.
Снижение потребления электроэнергии на освещение за счет автоматизации систем управления.
Организация разъяснительной работы с населением по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Установка коммерческих приборов учета на объектах жилищного фонда позволит снизить тариф на отпуск тепловой энергии, так как оплата населением будет производиться по фактически отпущенной тепловой энергии.
     Установка приборов учета расхода электро- и тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа в муниципальных предприятиях и учреждениях, подведомственных муниципальному образованию «Свердловское городское поселение».
    Техническое перевооружение котельных за счет использования новых, более экономичных и экологически чистых типов оборудования.
Обновление тепловых сетей с заменой физически и морально устаревшего оборудования, применение прогрессивных технологий монтажа тепловых сетей, новых материалов и теплоизоляции.
     Периодический отчет (не реже одного раза в год) на Административном Совете МО по реформе жилищно-коммунального хозяйства первых руководителей предприятий и учреждений бюджетной сферы о принимаемых мерах и состоянии работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Информация по мероприятиям, проводимым в области жилищно-коммунальных  услуг  в МО «Свердловское городское поселение»

Таблица 5

	№

пп
	Наименование программных мероприятий

(с разбивкой по видам энергопотребления)
	На решение какой задачи направлено мероприятие, результат экономической эффективности, 

 тыс. руб.
	Срок реализации

мероприятия
	Сумма затрат на реализацию мероприятия, тыс.руб.
	Источник финансирования


	
	
	
	2011
	2012
	2013
	
	Местный

бюджет
	Областной 

бюджет


	Инвести.

средства
	Ср-ва пр

едпр.ЭК 

и  ЖКХ



	1
	            2
	            3
	  4
	  5
	  6
	      7
	  8
	  9
	 10
	    11

	1
	Объекты ЖКХ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	установка узлов        учета ГВС в жилых домах
	
	1
	29
	30
	600,0
	Х
	
	
	

	-
	установка узлов         учета эл.энергии в жилых домах
	
	
	30
	30
	1000,0
	
	
	
	Х

	-
	установка узлов        учета ХВС в жилых домах
	
	
	30
	30
	1100,0
	Х
	
	
	

	-
	обслуживание элеваторных узлов
	
	36
	36
	36
	240,0
	Х
	
	
	

	-
	Замена эл.обору        дования в жилых домах
	
	1
	5
	5
	15000,0
	Х
	
	
	

	-
	изоляция трубопроводов (м)
	
	75
	150
	150
	350,0
	
	
	
	Х

	-
	замена окон, дверей  (м2)
	
	10
	25
	25
	750,0
	
	
	
	Х

	-
	лампы энергосбе

регающие (шт)
	
	
	600
	600
	240,0
	
	
	
	Х

	-
	герметизация швов (м2)
	
	
	700
	800
	850,0
	Х
	
	
	

	2
	Объекты коммунального комплекса
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	установка преобразователей частоты
	
	
	2
	2
	400,0
	Х
	
	
	

	-
	оснащение паровых котлов газовыми авто        матическими блочными горелками с автоматическим розжигом

(4 котла)
	
	1
	1
	2
	4 640,0
	Х
	
	
	

	3
	Уличное освещение
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	установка фотореле на управление уличным освещением
	
	3
	5
	5
	100,0
	Х
	
	
	

	-
	замена светильников на ДРЛ с установкой        энергосберег.ламп (шт)
	
	50
	140
	140
	600,0
	Х
	
	
	


5.1. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ  БАЗЫ ПО   ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Реализация Программы включает в себя формирование нормативной базы, определяющей условия реализации Программы энергосбережения на уровне местного органа самоуправления, предприятий энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы.
Основополагающими факторами реализации Программы является разработка методической помощи, организация постоянного контроля и проверок за ходом выполнения мероприятий Программы. Для осуществления функций контроля создается соответствующая техническая база.
Важнейшим средством и инструментом реализации Программы являются мероприятия по энергосбережению на предприятиях энергетики (организаций, осуществляющих поставку и продажу энергетических ресурсов), ЖКК (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК) и бюджетной сферы. Реальность требований с учетом местных условий, контроль исполнения, периодическая отчетность, задействованные экономичные механизмы и стимулы обеспечат значительный эффект.

5.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования –87  шт. 

Многоквартирные дома жилищного фонда МО «Свердловское городское поселение» обслуживаются управляющей компанией ООО «ЖКК», обслуживаемая площадь – 178,8 тыс. м2.

Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице 6.

Таблица 6. Характеристика жилищного фонда МО «Свердловское городское поселение»

	7. Характеристика жилищного фонда. Уровень нуждаемости в жилье и степень жилищного обеспечения граждан:
	Единица измерения
	на 01.01.2010
	на 01.01.2011

	
	
	
	

	1  Жилищный фонд -   всего    
	тыс. кв.м
	178,8
	178,8

	          в  том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома
	Ед.
	253
	253

	многоквартирные дома (МКД)
	Ед.
	85
	85

	квартиры в МКД
	Ед.
	 
	 

	                          По формам собственности:
	 
	 
	 

	1.1. Государственный жилищный фонд - всего
	Тыс. кв.м
	
	

	         в  том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома
	Ед.
	
	

	многоквартирные дома
	Ед.
	
	

	квартиры в МКД
	Ед.
	 
	 

	         Из него:
	 
	 
	 

	1.1.1. собственность Российской Федерации - всего
	Тыс. кв.м
	 
	 

	           в том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома
	Ед.
	 
	 

	многоквартирные дома
	Ед.
	 
	 

	квартиры в МКД
	Ед.
	 
	 

	1.1.2. собственность Ленинградской области - всего
	Тыс. кв.м
	178,8
	178,8

	          в том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома
	Ед.
	253
	253

	многоквартирные дома
	Ед.
	85
	85

	квартиры в МКД
	Ед.
	 
	 

	1.2. Муниципальный жилищный фонд  - всего
	Тыс. кв.м
	166,3 
	166,3 

	          в том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома
	Ед.
	 
	 


	многоквартирные дома
	Ед.
	 85
	85 

	квартиры в МКД
	Ед.
	 
	 

	1.3. Частный жилищный фонд - всего
	Тыс. кв.м
	12,527 
	12,527 

	          в том числе:
	 
	 
	 

	жилые дома
	Ед.
	 168
	168 

	многоквартирные дома
	Ед.
	 
	 

	квартиры в МКД
	Ед.
	 
	 

	        Из него:
	 
	 
	 

	1.3.1.Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан
	Ед.
	 
	 

	          площадь
	Тыс. кв.м
	 
	 

	1.3.2. Жилые дома
	Ед.
	 
	 

	            площадь
	Тыс. кв.м
	 
	 

	1.3.3. Жилищные, жилищно-строительные кооперативы:
	 
	 
	 

	Количество ЖК, ЖСК
	ед.
	 1
	1 

	Количество МКД в составе ЖК, ЖСК
	ед.
	 
	 

	их площадь
	Тыс. кв.м
	 
	 

	1.3.4.Товарищества собственников жилья:
	 
	 
	 

	многоквартирные дома
	Ед.
	 0
	 0

	Количество ТСЖ
	Ед.
	 
	

	Количество МКД в составе ТСЖ
	Ед.
	 
	

	их площадь
	тыс. кв.м
	 
	

	1.3.5.фонд в собственности юридических лиц:
	тыс. кв.м
	 
	 

	жилые дома
	Ед.
	 
	 

	многоквартирные дома (МКД)
	Ед.
	 
	 

	квартиры в МКД
	Ед.
	 
	 

	2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью
	кв. м/чел
	 
	 

	3. Уровень износа  жилищного фонда
	%
	 
	 

	4. Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда:
	 
	 
	 

	                    в городской местности:
	 
	 
	 

	-холодного водоснабжения
	%
	100
	100

	-горячего водоснабжения
	%
	46,2
	46,2

	-отопление
	%
	76,0
	76,0

	-канализации
	%
	76,3
	76,3

	                   в сельской  местности:
	 
	 
	 

	-холодного водоснабжения
	%
	 
	 

	-горячего водоснабжения
	%
	 
	 

	-отопление
	%
	 
	 

	-канализации
	%
	 
	 

	5. Ветхий фонд:         площадь
	кв.м
	 
	 


	Число семей, проживающих в нем
	Ед.
	 
	 

	
	человек
	 
	 

	6. Аварийный фонд: площадь
	кв.м
	 
	15413,5

	                                           квартир
	Ед.
	 
	279

	Число семей, проживающих в нем
	Ед.
	 
	190

	
	человек
	 
	371

	7. Квартиры коммунального заселения:   
	тыс.кв.м
	 
	

	                                   
	Ед.
	 
	

	8.Уровень износа   коммунальной инфраструктуры:
	 
	 
	 

	-холодного водоснабжения
	%
	72
	74

	-горячего водоснабжения
	%
	46
	48

	-теплоснабжения
	%
	69
	71

	-водоотведения
	%
	71
	71

	-газоснабжения
	%
	 
	 

	-электроснабжения
	%
	66
	68

	9. Доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры
	%
	 
	 

	10.Колличество концессионных соглашений в коммунальном комплексе
	шт.
	 
	 


В 2010 году на эти дома были установлены приборы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения. Далее в таблице 7 представлен список, в котором в 2011-2012 году планируется установка общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов. Данные мероприятия планируется реализовать в рамках федерального закона №185-ФЗ. 

Ниже приведена таблица установленных и планируемых к установке приборов учета в МО «Свердловское городское поселение»

Таблица 7.

	Наименование МО
	Приборы учета

	Свердловское городское поселение
	электроэнергии
	ГВС
	ХВС
	теплоснабжение
	Газоснабжение 

	
	Уста

новле

но

на 01.02.

2011г.
	Планируется установить
	Уста

новле

но

на 01.02.

2011г
	Планируется установить
	Уста

новле

но

на 01.02.

2011г
	Плани

руется установить
	Уста

новле

но на 10.02.

2011г
	Планируется установить
	Уста

новле

но на

01.02.

2011г
	Планируется установить

	
	
	2011
	2012
	2013
	
	2011
	2012
	2013
	
	2011
	2012
	2013
	
	2011
	2012
	2013
	
	2011
	2012
	2013

	
	10
	6
	30
	24
	1(д.№9 сдается)
	5
	4
	-
	2 (д.№9 сдается)
	-
	30
	31
	2(д.№9 сдается)
	6
	29
	31
	-
	-
	28
	32


В 2011-2013 году планируется установить в  многоквартирных домах 60 приборов учета электроэнергии, общая стоимость покупки и установки приборов учета электроэнергии составляет 480 тыс. руб.;  61 приборов учета холодного водоснабжения общей стоимости 11 224 тыс.руб.
Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

· принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

· принять меры по приватизации жилья;

· обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

· обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

· регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

· промывке систем центрального отопления;

· автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

· внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

· утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

· утеплению входных дверей и окон;

· утеплению фасадов;

· установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований. В МО « Свердловское городское поселение» в 2012 году планируется проведение энергетических обследований четырех наиболее крупных многоквартирных домов, стоимость обследования одного дома составляет 100 000 руб., общая стоимость энергетических обследований четырех многоквартирных домов составит: 100 000*4=400 000 руб. 

5.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В МО Свердловское городское поселение действует три муниципальных учреждения:

1. Администрация МО Свердловское городское поселение;

2. МУ ДК«Нева»;

3. МУ «Единая служба заказчика».

Данные учреждения расположены в одном здании.

Адрес: 188684, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.Свердлова, мкр.1,д 1.

Телефон: 8 (813-70) 77-490, 

E-mail: sverdlovomo@mail.ru.

Глава администрации МО « Свердловское городское поселение» -Соколов Сергей Владимирович.

Ответственный за разработку и реализацию программных мероприятий 

Начальник управления архитектуры администрации МО Свердловское городское поселение – Мехедов Михаил Вячеславович.

Число работников - 38 человека.

Количество зданий, занимаемых муниципальным учреждением - 2 здание.

Площадь здания:

•
Площадь застройки –14960,7  ;

•
Отапливаемая площадь – 261,2 м2.

Количество окон – 23 шт.

Площадь остекления - 81,61 м2, в т.ч. металлопластиковых окон 81,61 м2

Количество входных дверей - 3 шт., - 5,77 м2, в т.ч. требующих утепления - 2,1 м2.

В таблице 8 представлен перечень установленных приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях МО Свердловское городское поселение.

Таблица 8. Перечень установленных приборов учета коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях МО Свердловское городское поселение

	№ п/п
	Наименование учреждения 
	Прибор учета тепловой энергии
	Прибор учета электроэнергии энергии
	Прибор учета холодного водоснабжения

	
	
	Наличие (+/-)
	Марка
	дата поверки
	Наличие (+/-)
	Марка
	дата поверки
	Наличие (+/-)
	Марка
	дата поверки

	1
	Администрация
	-
	- 
	- 
	+
	ЦЭ 2727
	н.д.
	+
	
	Н.д

	2 
	ДК « Нева»
	-
	-
	-
	+
	ЦЭ 2727
	Н.д.
	-
	-
	-


В Таблице 9 приведено фактическое потребление коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями МО Свердловское городское поселение за 2010 год.

В связи с отсутствием данных по потреблению коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями за несколько лет, расчет динамики изменения потребления не представляется возможным.

Далее в таблице 10 представлен перечень мероприятий по снижению расходов коммунальных ресурсов и обеспечению энергетической эффективности объектов бюджетных учреждений МО Свердловское городское поселение, с указанием количества, стоимости необходимых материалов и оборудования. В завершении подсчитана общая сумма, необходимая для осуществления данных мероприятий. 

Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы энергосбережения не проверялась.

Таблица 9. Фактическое потребление коммунальных ресурсов бюджетными учреждениями МО Свердловское городское поселение за 2010 год. 
	Объекты бюджетной сферы
	Электрическая энергия
	Тепловая энергия
	Холодная вода
	Стоки

	
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт

	
	тыс. кВт.ч.
	тыс. руб.
	тыс. Гкал
	тыс. руб.
	тыс. м3
	тыс. руб.
	тыс. м3
	тыс. руб.

	Администрация
	17,00
	40,20
	51,4
	150,70
	0,192
	1,60
	0,07
	2,40

	ДК «Нева»
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 10. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным бюджетных учреждений)

	№ П/П
	Наименование учреждения 
	Планируемые мероприятия
	Количество
	сумма,  тыс. руб.
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Администрация
	1. Приобретение и установка теплосчетчика
	1
	150,0
	150,0
	 
	 
	 

	
	
	2. Приобретение и установка терморегуляторов на батареи
	24
	36,0
	 
	36,0
	 
	 

	
	
	3. Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	22
	4,4
	 
	4,4
	 
	 

	
	
	4. Замена светильников ЛПО65-4X18 на светодиодные светильники
	48
	240,0
	 
	240,0
	 
	 

	
	
	5. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта учреждения
	1
	100,0
	100,0
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	
	 
	570,4
	290,0
	280,4
	0,0
	0,0

	2
	ДК « Нева»
	1. Приобретение и установка теплосчетчика
	1
	150,0
	150,0
	
	
	

	
	
	2. Приобретение и установка терморегуляторов на батареи
	24
	36,0
	 
	36,0
	
	

	
	
	3. Приобретение и установка счетчика холодной воды
	1
	40,0
	40,0
	
	
	

	
	
	4. Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта учреждения
	1
	100,0
	100,0
	
	
	


Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

· повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте  зданий, строений, сооружений;

· перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

· тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

· проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

· повышение теплозащиты/реконструкция  тепловых сетей;

· автоматическое и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)
Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений. 
Далее рассчитаем экономический эффект от установки прибора учета тепловой энергии на здании администрации, необходимые средства на установку прибора учета составляют – 150,0 тыс. руб. 

При установке прибора учета тепловой энергии по данным статистики экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленной тепловой энергии в отличие от нормативного усреднённого расчета.
Тариф на тепловую энергию в 2010 году составил 853,25 руб./Гкал с учётом НДС 18%, потребление тепловой энергии зданием администрации в 2009 году составило 0,15 тыс. Гкал (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).

В таблице 17 представлен расчет экономического эффекта от установки прибора учета тепловой энергии в здании администрации.

Таблица 17. Расчет экономического эффекта от установки прибора учета тепловой энергии в здании администрации.

	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Затраты (нарастающим итогом)

	Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии)
	тыс. руб.
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00

	Без замены 

	Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии)
	тыс. Гкал
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии)
	тыс. руб.
	147,19
	169,26
	194,65
	223,85

	При установке

	Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии)
	тыс. Гкал
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии)
	тыс. руб.
	117,75
	135,41
	155,72
	179,08

	Экономия (нарастающим итогом)

	Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии)
	тыс. Гкал
	0,03
	0,06
	0,09
	0,12

	Тепловая энергия (установка прибора учета тепловой энергии)
	тыс. руб.
	29,44
	63,29
	102,22
	146,99


На диаграмме 2 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данных мероприятий.
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Диаграмма 2 Экономический эффект от установки прибора учета тепловой энергии в здании администрации

По результатам расчетов в таблице 17 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 150,0 тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 146,99 тыс. руб., в натуральном выражении – 0,12 тыс. Гкал, окупаемость данных мероприятий происходит в 2014 году.
Далее рассчитаем экономический эффект от установки прибора учета холодного водоснабжения на здании ДК « Нева», необходимые средства на установку прибора учета составляют – 40,0 тыс. руб. 

При установке прибора учета холодного водоснабжения по данным статистики экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленной холодной воды в отличие от нормативного усреднённого расчета.
Тариф на холодную воду в 2010 году составил 19,99 руб./м3 с учётом НДС 18%, потребление холодной воды зданием администрации в 2009 году составило 0,07 тыс. м3 (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).

В таблице 18 представлен расчет экономического эффекта от установки прибора учета холодного водоснабжения в здании ДК « Нва».
Таблица 18. Расчет экономического эффекта от установки прибора учета холодного водоснабжения в здании ДК «Нева»
	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Затраты (нарастающим итогом)

	Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения)
	тыс. руб.
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00

	Без замены 

	Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения)
	 тыс. м3
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения)
	тыс. руб.
	1,61
	1,85
	2,13
	2,45

	При установке

	Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения)
	 тыс. м3
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения)
	тыс. руб.
	1,29
	1,48
	1,70
	1,96

	Экономия (нарастающим итогом)

	Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения)
	 тыс. м3
	0,01
	0,03
	0,04
	0,06

	Холодная вода (установка прибора учета холодного водоснабжения)
	тыс. руб.
	0,32
	0,69
	1,12
	1,61


На диаграмме 3 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данных мероприятий.
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Диаграмма 3 Экономический эффект от установки прибора учета холодного водоснабжения в здании ДК « Нева»
По результатам расчетов в таблице 18 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 40,0 тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 1,61 тыс. руб., в натуральном выражении – 0,06 тыс. Гкал, окупаемость данных мероприятий за период реализации настоящей Программы не происходит.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены 22 ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ и 48 светильников ЛПО65-4X18 на светодиодные светильники, необходимые средства на замену ламп составляют – 244,4 тыс. руб. 

Для расчета экономического эффекта от замены 22 ламп накаливания мощностью 100 Вт и 48 светильников ЛПО65-4X18 на светодиодные светильники, произведем приблизительный расчет годового потребления электроэнергии данными осветительными приборами.

Суммарная мощность 22 ламп накаливания мощностью 100 Вт. составляет 100Вт.*22= 2,2 кВт., суммарная мощность 48 светильников ЛПО65-4X18 составляет 48*72 Вт.= 3,5 кВт. Время работы освещения в 2010 году, согласно количества рабочих дней, составляет 1987 ч., коэффициент спроса = 0,8. Годовое потребление электроэнергии составит = (2,2+3,5)*1987*0,8 = 9,1 тыс. кВт.ч.

Тариф на электроэнергию в 2010 году составил 2,36 руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).

В таблице 19 представлен расчет экономического эффекта от замены 22 ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ и 48 светильников ЛПО65-4X18 на светодиодные светильники.

Таблица 19. расчет экономического эффекта от замены 22 ламп накаливания на энергосберегающие лампы КЛЛ и 48 светильников ЛПО65-4X18 на светодиодные светильники

	Наименование энергетического ресурса
	Единица измерения
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.

	Затраты (нарастающим итогом)

	Электроэнергия (замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ  и светильников ЛПО65-4x18 на светодиодные светильники)
	тыс. руб.
	0,00
	244,40
	244,40
	244,40

	Без замены

	Электроэнергия (замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ  и светильников ЛПО65-4x18 на светодиодные светильники)
	тыс. кВт.ч.
	9,10
	9,10
	9,10
	9,10

	
	тыс. руб.
	24,70
	28,40
	32,66
	37,56

	При замене

	Электроэнергия (замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ  и светильников ЛПО65-4x18 на светодиодные светильники)
	тыс. кВт.ч.
	9,10
	5,18
	5,18
	5,18

	
	тыс. руб.
	24,70
	16,17
	18,60
	21,39

	Экономия (нарастающим итогом)

	Электроэнергия (замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ  и светильников ЛПО65-4x18 на светодиодные светильники)
	тыс. кВт.ч.
	0,00
	3,92
	7,84
	11,75

	
	тыс. руб.
	0,00
	12,23
	26,29
	42,46


На диаграмме 4 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данных мероприятий.
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Диаграмма 4 Экономический эффект от замены 22 ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы ДНАТи 48 светильников ЛПО65-4X18 на светодиодные светильники 

По результатам расчетов в таблице 19 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 244,4 тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 42,46 тыс. руб., в натуральном выражении – 11,75 тыс. кВт.ч., окупаемость данных мероприятий за период реализации настоящей Программы не происходит.
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Диаграмма 5. Структура затрат на коммунальные ресурсы за 2009 год

Из диаграммы 5 видно, что расходы на тепловую энергию составляют – 77,32%, на электрическую энергию – 20,63%, холодное водоснабжение – 0,82%, водоотведение – 1,23%. 

Далее рассчитаем экономический эффект от повышения энергетической эффективности к 2014 году по требованию Федерального закона №261-ФЗ в бюджетной сфере при установленной норме снижения расхода коммунальных ресурсов на 3% ежегодно, см. таблицу 21.

Таблица 21. Ожидаемый экономический эффект от проведения мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере» (в соответствии с требованиями закона № 261-ФЗ)
	Наименование ресурса
	Фактический расход за 2009 год
	 Динамика снижения ресурсов на 3% по годам
	Прогнозируемое абсолютное отклонение в 2014 г от 2010 г

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	Электрическая энергия, тыс.кВт.ч
	17,00
	16,49
	15,98
	15,47
	14,96
	14,45
	2,55

	Тепловая энергия, тыс.Гкал
	0,15
	0,15
	0,14
	0,14
	0,13
	0,13
	0,02

	Водопотребление, тыс.м3
	0,07
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06
	0,01

	Водоотведение, тыс.м3
	0,07
	0,07
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06
	0,01


Таким образом, выполнение мероприятий по замене светильников с лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ, установка прибора учета тепловой энергии и холодного водоснабжения на здании администрации, замена ламп накаливания на энергосберегающие КЛЛ и замена светильников ЛПО65-4x18 на светодиодные светильники позволит выполнить требования федерального законодательства о снижении потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями. Что касается других мероприятий, то они подлежат уточнению по результатам проведения энергетических обследований.

Таблица 22. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выпол-нения
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источник финансирования (в установленном порядке)
	Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ (в установленном  порядке)

	
	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Организационно-правовые мероприятия

	1,1
	Введение форм мониторинга потребления  ресурсов в учреждениях социальной сферы
	2011 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	не требует дополнительных финансовых затрат
	Администрация МО

	1,2
	Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования
	2011-2014 гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	не требует дополнительных финансовых затрат
	Администрация МО

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,3
	Заключение энергосервисных контрактов
	2011 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	не требует дополнительных финансовых затрат
	Администрация МО

	2. Установка приборов учета коммунальных ресурсов

	2,1
	Установка приборов учета тепловой энергии
	2011 г.
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	бюджет МО
	Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ

	Итого
	 
	150,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 


Продолжение таблицы 22

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3. Снижение энергоемкости объектов бюджетной сферы

	3,1
	Мероприятия по повышению энергоэффективности при потреблении коммунальных ресурсов в здании администрации
	2012 г.
	280,40
	0,00
	280,40
	0,00
	0,00
	бюджет МО
	Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ

	Итого
	 
	280,40
	0,00
	280,40
	0,00
	0,00
	 
	 

	4. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений

	4,1
	Проведение энергетических обследований
	2011 г.
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	бюджет МО
	Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ

	Итого
	 
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	Всего
	 
	570,40
	290,00
	280,40
	0,00
	0,00
	бюджет МО = 570,4 тыс. руб.
	-


6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Таблица №8.
	Расходы на реализацию Программы составят 36 460 тыс. руб.

	
	Финансовые средства (тыс. руб.)

	
	Всего
	В том числе

	
	Тыс.руб.
	Процент от общих средств
	2010г.
	2011г
	2012

	Средства МО «Свердловское городское поселение»
	14560
	39,9%
	1 290,0
	8 410,0
	4 860,0

	Собственные средства ресурсоснабжающих организаций и предприятий, ответственных за содержание многоквартирного дома
	900,0
	2,0%
	100
	400
	400

	Областной бюджет
	15000
	41,4
	
	5000
	10000

	Инвестиционные средства
	6100
	16,7
	
	4050
	2050

	Итого:
	36 460,0
	100%
	1 390,0
	17 860,0
	17 310,0


Адресной программой капитальных вложений МО «Свердловское городское поселение» на 2011 год, утвержденной Решением Совета депутатов муниципального образования от 24.12.2010 г. № 69     предусмотрено выделение средств из бюджета на решение вопросов, влияющих на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в размере 15981,0 тыс. руб., в том числе:

на капитальный ремонт оборудования котельных №№ 4,9,54 – 2 720,0 тыс. руб.

на капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей систем отопления и горячего водоснабжения, протяженностью 1,3 км – 12 761,0 тыс. руб.;

на капитальный ремонт энергооборудования в жилом доме – 500,0 тыс. руб. 

на установку приборов учета расхода электро- и тепловой энергии, горячей и холодной воды за счет средств ЖКХ -100 тыс.руб (в количестве 7 шт)..

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.
7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется: управлением финансов, экономики, промышленной политики и торговли, управлением жилищно-коммунального хозяйства, строительства и энергетики, управлением имущества, архитектуры, градостроительства и землепользования и другими структурными подразделениями администрации МО, управлениями бюджетных организаций, хозяйствующими субъектами, предприятиями и организациями независимо от формы собственности, осуществляющими поставку и продажу энергетических ресурсов на территории муниципального образования.
Задачи заказчика Программы - администрации МО:

-
координация процессов и мероприятий по энергосбережению с учетом всех источников, предусмотренных в Федеральных и Областных целевых программах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
-
проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств, выделенных из бюджета муниципального образования, области и соблюдение соответствующих процедур при выполнении
проектов, на реализацию которых были выделены указанные средства и утверждение отчета об использовании средств,  направленных на  реализацию Программы.  В отчет должна  включаться информация о количестве средств, затраченных на эти цели, о темпах реализации Программы.
Исполнители отчетов: управление ЖКХ, строительства и энергетики совместно с управлением финансов, экономики, промышленной политики и торговли администрации муниципального образования, предприятия ТЭК, а также руководители бюджетных предприятий и учреждений за ходом реализации Программы.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Администрация МО организует работу по реализации Программы, решает вопросы ее бюджетного финансирования и финансирования за счет инвестиционных средств, утверждает и контролирует порядок выполнения мероприятий по энергосбережению.
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Конечным результатом выполнения Программы получение экономии в теплоснабжении до 10%, в водоснабжении до 10%, в электроснабжении не менее 10% от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2010 году, путем осуществления мероприятий по приборному учету, контролю и регулированию энергетических ресурсов;

снижение бюджетных затрат и роста цен на энергетические ресурсы, улучшение социальных и бытовых условий населения, удовлетворение спроса на энергетические ресурсы.
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






_1364135148.xls
Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год



Затраты

Экономия

150

29.437125

150

63.28981875

150

102.2204165625

150

146.9906040469



Лист1

				Затраты		Экономия

		2011 год		150		29.437125

		2012 год		150		63.28981875

		2013 год		150		102.2204165625

		2014 год		150		146.9906040469

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		2011 год		2011 год

		2012 год		2012 год

		2013 год		2013 год

		2014 год		2014 год



Затраты

Экономия

0

0

244.4

12.227065305

244.4

26.2881904058

244.4

42.4584842716



Лист1

				Затраты		Экономия

		2011 год		0		0

		2012 год		244.4		12.227065305

		2013 год		244.4		26.2881904058

		2014 год		244.4		42.4584842716

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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Диаграмма1

		Электрическая энергия

		Тепловая энергия

		Холодное водоснабжение

		Водоотведение



Структура затрат на коммунальные ресурсы, тыс. руб.

40.2

150.7

1.6

2.4



Лист1

				Структура затрат на коммунальные ресурсы, тыс. руб.

		Электрическая энергия		40.2

		Тепловая энергия		150.7

		Холодное водоснабжение		1.6

		Водоотведение		2.4

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






